南京鼓楼医院集团仪征医院

空气能热水系统项目

招

标

文

件

2023年12月18日

一、项目概况：

南京鼓楼医院集团仪征医院，教学综合楼原有热水系统已老化，现需要更换老化管路并更新为空气能热水系统。最高限价22万元。总工期约40日历天，具体开工时间以现场通知为准。

一、投标文件要求

（一）资格要求（以下资料复印件需附在投标文件中）

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的独立法人；

2、营业执照（复印件加盖投标人公章）、资质证书（复印件加盖投标人公章，如有）；

3、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与本项目除外，格式见附件）；

4、投标单位法定代表人身份证复印件；

5、投标单位法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与报价的除外）；

（三）招标文件的组成

- 招标文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知。

- 投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，投标截止期前以书面形式向招标人提出，招标人将书面形式予以解答。

（五）招标文件的修改

- 在投标截止日期前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

- 为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

- 当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（六）施工安全要求：本工程施工场所不停止办公。施工安全风险隐患点较多，旧管路及设备拆除时必须对周边置放安全警示标志和临时围挡，并应有专人监护；所有电线应经两人以上确认已切断电源。如有外露端头即使无电均应用绝缘胶带规范包封。施工用电应使用规范设施、电线电缆的安全性必须万无一失，登高作业必须使用符合规范的脚手架，施工人员必须佩戴好安全帽。建筑垃圾日积日清，不得影响医院正常工作。

二、报价组成：

1、以甲方提供的工程量清单报价，采用工程量清单综合单价包干模式进行报综合单价及总价，综合单价含材料费、运输费、人工费、辅材费，损耗、管理费、利润、风险、税金等所有费用（本工程不含甲供材）。

2、报价范围按甲方提供或认可的设计方案完成所有的施工内容。由于本工程设计为办公用房，各单位在投标报价时在材料的选用上应考虑为中高档品牌，中标单位在施工前必须将材料报甲方审核通过封样后方可用于工程。

3、工程量清单报价表中的投标总价必须与投标书中的投标报价一致，分部分项工程量清单计价表中综合单价报价必须与分部分项工程量综合单价分析表计算报价相一致。

四、工程变更约定

1、范围

关于变更的范围的约定：工程变更、招标人要求的合同承包范围以外的内容。

本工程投标时，投标人应自行踏勘现场并详细阅读招标文件，根据建设单位提供的工程量清单及功能要求，结合中标后自行组织设计人员进行深化设计进行自主报价，投标人结算时如因工程量清单项目特征描述与图纸不符、工程量清单未描述或描述不清等相关原因提出合同单价调整，结算审核时均不予考虑。

2、估价

关于变更估价的约定 ：

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价/工程预算价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。

（4）招标工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，合同单价不予调整。

五、付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格即付至合同价的90%，剩余合同总价的10%，作为质保金，质保期一年，自工程竣工验收合格之日起，满一年按国家通行的质保条款结清。（质保金不计利息）

六、评标及中标

1、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

2、评标方式：综合评议打分。

投标当日，医院评标小组现场评标，并就投标书相关问题分别与各投标代表进行询问及沟通，可进行二次报价，不当场定标。投标之日起一周内确定并通知中标人。同时通知未中标的投标人，对不中标的原因不作任何解释，投标文件不退还。

3、报价书一式两份以密封形式报价。报价截止日期： 2024 年 1 月 15日17时 00 分，报价文件必须在上述时间段内送交到询价现场（地址：仪征市仪化生活区环南路1号招标会议室）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、招标方联系方式

招标方联系人：戴志峰         联系电话：15396770770

邮箱：462326454@qq.com

南京鼓楼医院集团仪征有限公司

2023年1月8日

附件：已标价工程量清单

竞标人应按照招标“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。

| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司水管报价 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | PPR水管 |  |  |  | 壁厚4MM/热水管 |
|  | 直径32 | 298米 |  |  |  |
|  | 直径50 | 480米 |  |  |  |
| 2 | PPR水管配件 |  |  |  | 壁厚4MM/热水管 |
|  | 直径32 | 150只 |  |  |  |
|  | 直径50 | 255只 |  |  |  |
|  | 变径 | 110只 |  |  |  |
| 3 | 阀门 |  |  |  |  |
|  | 直径32 | 32只 |  |  |  |
|  | 直径50 | 46只 |  |  |  |
| 4 | 内橡塑外壳PVC哈弗管/保温管 |  |  |  | 壁厚3公分 |
|  | 直径90 | 298米 |  |  |  |
|  | 直径110 | 480米 |  |  |  |
|  | 弯头及三通卡箍等 | 1项 |  |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 1项 |  |  |  |
| 6 | 安装及制作支架 |  |  |  | 现场制作 |
|  | 20公分 | 13个 |  |  |  |
|  | 40公分 | 20个 |  |  |  |
|  | 60公分 | 17个 |  |  |  |
|  | 80公分 | 5个 |  |  |  |
| 7 | 拆除旧管道 | 778米 |  |  |  |
| 8 | 垃圾下楼及外运 | 1项 |  |  |  |
| 9 | 新材料上楼费 | 1项 |  |  |  |
| 10 | 水管安装费 | 778米 |  |  |  |
| 11 | 水管保温费 | 778米 |  |  |  |
| 12 | 安全措施及保洁 | 1项 |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |
| 14 | 管理费及利润 |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 备注：楼顶水箱内水泵及电磁阀不在报价内，现场根据情况酌情更换 |

| 南京鼓楼医院集团仪征医院空气能热水系统工程报价 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 空气能主机 | 10匹 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空气能循环泵 | PH-257EH | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 保温水箱 | 2000*3000*1000 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 控制箱 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 电气安装材料 | 信号线、PVC管道等 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 运输及吊装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装及调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 小计（元） |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |

| 低温空气源热水机组(10P) |
| --- |
| 产品型号 |  |
|  | 电源 | 380V |
| 额定制热（A20/W55℃） | 制热量(kW) | ≥35 |
|  | 产水量(L/h) | ≥750 |
|  | 功率(kW) | ≥8.4 |
|  | COP | ≥4.1 |
| 低温制热（A7/W55℃） (提供检验报告) | 制热量(kW) | ≥28 |
|  | 产水量(L/h) | ≥600 |
|  | 功率(kW) | ≥8.5 |
|  | COP | ≥3.3 |
| 最大输入电流\A | 23 |
| 最大输入功率\kW | 12 |
| 工作环境温度范围 | -10℃～43℃ |
| 制冷剂 | R22 |
| 水侧压力损失\KPa | 40 |
| 循环水量\m³/h | ≥6 |
| 接口尺寸 | DN40 |
| 机组噪音 | ≤63db（A） |
| 净重\kg |  |
| 外形尺寸/mm |  |
| 能效等级 | 3级 |